19.03.2018 г. № 39

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БРАТСКИЙ РАЙОН

КАЛТУКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ КАЛТУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ № 23 ОТ 28.12.2017 Г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАЛТУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРАТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2017-2028 ГОДЫ»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов», руководствуясь ст. 47 Устава Калтукского муниципального образования, Дума Калтукского сельского поселения,-

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Думы Калтукского сельского поселения № 23 от 28.12.2017 г. «Об утверждении программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Калтукского сельского поселения Братского района, Иркутской области на период 2017 - 2028 годы», согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Калтукского муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Думы

Глава Калтукского

муниципального образования

А.Ю. Гутенко

Приложение к решению Думы Калтукского сельского поселения

От 19.03.2018 г. № 39

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Калтукского сельского поселения Братского района Иркутской области

на период 2017 -2032 годы.

С. Калтук

2018 год

Содержание

|  |  | Введение |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  | Паспорт программы |
| Раздел 2 |  | Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Калтукского сельского поселения . |
|  | 2.1. | Социально — экономическое состояние Калтукского сельского поселения. |
|  | 2.2. | Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса. |
|  | 2.3. | Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта. |
|  | 2.4. | Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог |
|  | 2.5. | Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации Калтукского сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами). |
|  | 2.6. | 2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока. |
|  | 2.7. | Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения. |
|  | 2.8. | Характеристика движения грузовых транспортных средств. |
|  | 2.9. | Анализ уровня безопасности дорожного движения. |
|  | 2.10. | Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека. |
|  | 2.11. | Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения. |
|  | 2.12. | Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения. |
| Раздел 3 |  | Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения. |
|  | 3.1. | Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения. |
|  | 3.2. | Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения. |
|  | 3.3. | Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта. |
|  | 3.4. | Прогноз развития дорожной сети поселения. |
|  | 3.5. | Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения. |
|  | 3.6. | Прогноз показателей безопасности дорожного движения. |
|  | 3.7. | Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека. |
| Раздел 4 |  | Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта. |
| Раздел 5 |  | Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. |
|  | 5.1. | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры не предусмотренные программой. |
|  | 5.2. | Мероприятия по развитию сети дорог поселения. |
| Раздел 6 |  | Предложения по инвестиционным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения. |

1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа «Комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Калтукского сельского поселения Братского района Иркутской области на 2017-2032 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав Калтукского сельского поселения, Генеральный план Калтукского сельского поселения Братского района Иркутской области. |
| Заказчик программы | Администрация Калтукского сельского поселения Братского района Иркутской области, адрес: 665780 Иркутская обл., Братский р-н, с. Калтук, ул. Ленина, дом 39б. |
| Исполнители программы | Администрация Калтукского сельского поселения Братского района Иркутской области, адрес: 665780 Иркутская обл., Братский р-н, с. Калтук, ул. Ленина, дом 39б. |
| Цель программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Калтукского сельского поселения. |
| Задачи программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Калтукского сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Калтукского сельского поселения; -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - обеспечение населения качественными услугами транспортной инфраструктуры; - повышение безопасности дорожного движения. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017 – 2032 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | -разработка проектно-сметной документации; -реконструкция существующих дорог; -ремонт и капитальный ремонт дорог. |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования: - средства дорожного фона (областной бюджет) 2017г.- 1354,5 тыс.руб., 2018г. – 1333,2 тыс.руб., 2019г. – 1500,8 тыс.руб., 2020г. – 1500 тыс. руб., 2021г. – 1500 тыс.руб., 2022г. – 1500 тыс. руб., 2023г. – 1500 тыс. руб., 2024г. – 1500 тыс. руб., 2025г. – 1500 тыс.руб., 2026 г. – 1500 тыс. руб., 2027г – 1500 тыс. руб., 2028г. – 1500 тыс. руб., 2029 г. – 1500 тыс. руб., 2030 г. – 1500 тыс.руб., 2031г.-1500 тыс.руб., 2032 г. – 1500 тыс. руб. Средства областного бюджета на 2020-2032 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Калтукского сельского поселения.

2.1. Социально — экономическое состояние Калтукского сельского поселения.

Калтукское сельское поселение – центральная часть Братского района. Площадь поселения составляет 517,9 кв. км или 15,7 % общей площади территории Братского  района и по своему размеру занимает шестое место среди поселений района.

На территории Братского района, Калтукское сельское поселение располагается в центральной части, протянувшись полосой с севера на юг. Поселение граничит с Большеокинским, Ключи-Булакским,  Куватским поселениями.

Образование Калтукского сельского поселения связано с принятием Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

На данный момент в составе поселения входит два населенных пункта – с. Калтук и д. Черемшанка.

Характеристика населенных пунктов Калтукского сельского поселения представлена в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 – Населенные пункты в составе Калтукского сельского поселения.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | с. Калтук | 2072 |
| 2 | д. Черемшанка | 0 |

Населенные пункты имеют устойчивое автотранспортное сообщение между собой.

Численность постоянного населения, проживающего на территории поселения, по состоянию на 01.01.2017 г. составила 2072 человек

2.2. Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Транспортно-экономические связи Калтукского сельского поселения осуществляются только автомобильным видом транспорта. На территории поселения нет транспортных предприятий которые осуществляют перевозку пассажиров. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение. На территории поселения действуют пять пассажирских автотранспортных маршруток. В населенных пунктах регулярный внутрисельский пассажирский транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социально сферы;

- объекты трудовой деятельности

- узловые объекты транспортной инфраструктуры

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Автомобилизация поселения (167 единиц/1000человек  в 2016году) оценивается как ниже средней (при уровне автомобилизации. В Российской Федерации 350 единиц на 1000 человек),  Грузовой транспорт используется в основном для личного подсобного хозяйства. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.

2.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог  IV, V категории, предназначенных не для скоростного движения. В таблице 2.4.1 приведен перечень и характеристика дорог местного значения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют щебеночное и грунтовое покрытие, имеются дороги с асфальтовым покрытием. Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядными организациями по муниципальным контрактам. Проверка качества содержания дорог по согласованному графику, в соответствии с установленными критериями.

Калтукское сельское поселение обладает достаточно развитой автомобильной транспортной сетью и  находится относительно недалеко от районного центра г.Братска, что создаёт оптимальные условия для перемещения сырья и готовых товаров. Отсутствие альтернативных видов транспорта предъявляет большие требования к автомобильным дорогам. Строительства новых автомобильных дорог не производилось более 10 лет. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет ремонта автодорог с твердым покрытием и автодорог с грунтовым покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог требующих ремонта.

Дорожная сеть представлена  дорогами местного значения, лесными и полевыми дорогами.

Общая протяжённость дорожной сети составляет 22,9 км. Почти все дороги требуют ямочного и капитального ремонта.  Характеристика автомобильных дорог дана в таблице1.

Таблица 1. Характеристика автомобильных дорог

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Тех. Кат. | Протяж. Км | В том числе по типу покрытия, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ц/б | а/б | Переход | Грунтов. |
|  | Дороги местного значения с.Калтук |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Ленина в жилой застройке основная | V | 2,1 |  |  |  | 2,1 |
| 2 | ул. Колхозная в жилой застройке основная | V | 0,725 |  |  |  | 0,725 |
| 3 | ул. Большекадинская в жилой застройке основная | V | 0,875 |  |  |  | 0,875 |
| 4 | Ул. Центральная, главная улица | IV | 1,9 |  | 1,9 |  | - |
| 5 | пер. Комсомольский, улица в жилой застройке второстепенная | V | 0,275 |  |  |  | 0,275 |
| 6 | ул. Чехова, улица в жилой застройке основная | V | 0,3 |  | - |  | 0,3 |
| 7 | ул. Пионерская, улица в жилой застройке основная | V | 0,975 |  | - |  | 0,975 |
| 8 | ул. Школьная, улица в жилой застройке основная | V | 0,84 |  |  |  | 0,84 |
| 9 | Ул. Больничная, в жилой застройке основная | V | 0,6 |  | - |  | 0,6 |
| 10 | ул. Кооперативная, в жилой застройке основная | V | 0,71 | - | - |  | 0,71 |
| 11 | ул. Лесная, улица в жилой застройке основная | IV-V | 1,650 | - | 0,7 |  | 0,95 |
| 12 | ул. Погодаева, улица в жилой застройке основная | IV-V | 1,33 |  | 0,325 |  | 1,005 |
| 13 | ул. Сазонова, улица в жилой застройке основная | IV | 0,325 |  | 0,325 |  |  |
| 14 | ул. Советская, улица в жилой застройке основная | 1V | 1,975 |  | 1,975 |  |  |
| 15 | ул. Кирова, улица в жилой застройке основная | V | 0,26 |  |  |  | 0,26 |
| 16 | ул. Гагарина, поселковая дорога | IV-V | 2,95 |  | 2,75 |  | 0,2 |
| 17. | ул. Титова, улица в жилой застройке основная | V | 0,31 |  |  |  | 0,31 |
| 18 | ул. Мира, улица в жилой застройке основная | V | 0,725 |  |  |  | 0,725 |
| 19 | ул. Новая, улица в жилой застройке основная | V | 0,515 |  |  |  | 0,515 |
| 20 | ул. Зеленая, улица в жилой застройке основная | V | 0,35 |  |  |  | 0,35 |
| 21 | ул. Спортивная, улица в жилой застройке основная | V | 1,215 |  |  |  | 1,215 |
| 22 | пер. Ангарский, улица в жилой застройке второстепенная | V | 0,12 |  |  |  | 0,12 |
| 23 | пер. Строительный, улица в жилой застройке второстепенная | V | 0,29 |  |  |  | 0,29 |
| 24 | пер. Октябрьский, улица в жилой застройке второстепенная | V | 0,330 |  |  |  | 0,330 |
| 25 | пер. Пролетарский, улица в жилой дороги второстепенная | V | 0,335 |  |  |  | 0,335 |
| 26 | Ул. Снежная, улица в жилой застройке основная | V | 0,435 |  |  |  | 0,435 |
| 27 | Ул. Молодежная, улица в жилой застройке основновная | V | 0,485 |  |  |  | 0,485 |
|  | Итого дорог местного значения |  | 22,9 |  | 7,975 |  | 14,925 |

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых и грузовых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2014-2016 годы отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

Оценка уровня автомобилизации населения на территории Калтукского сельского поселения

| № | Показатели | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 2087 | 2087 | 2099 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 328 | 330 | 335 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. |  |  |  |

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта, в пешем порядке либо пользуются услугами такси. Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

2.7. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов планируется строительство тротуаров с шириной пешеходной части равной 1,0 – 2,25 м, варьирующей в зависимости от категории улиц, преимущественно в деревянном исполнении. В близи детских образовательных учреждений  оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы, предусмотрено в том числе

-понижение бортов в местах наземных переходов, а так же изменение конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта;

- пешеходных ограждений в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками;

-пандусов и двухуровневых поручней, а так же горизонтальных площадок для отдыха - на лестничных сходах.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств.

Транспортные средства организаций осуществляющих грузовые перевозки и личный грузовой автотранспорт населения передвигается по дорогам общего пользования в соответствии с ПДД РФ.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных автомагистралей, железнодорожных путей.

На территории Калтукского сельского поселения железнодорожных магистралей нет.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения водителями, а именно «не соответствие скорости конкретным условиям» и «нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части».

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортно аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. 2017г. - установка знаков ДД по всей территории Калтукского сельского поселения.

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к распираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортно сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения.

Технико-экономические показатели генерального плана Калтукского сельского поселения Братского района Иркутской области

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь капитального ремонта | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортная инфраструктура |
| Протяженность дорог, в том числе: | км | 22,9 | 7,69 | 2017-2032 |
| -общего пользования муниципального значения | км | 22,9 | 7,69 | 2017-2032 |

2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральный план Калтукского сельского поселения, утвержден решением Думы депутатов Калтукского сельского поселения Братского района Иркутской области от 29.08.2013г. № 30  и решение № 45 от 26.12.2013г. «О внесении дополнений в п.1 решения Думы Калтукского сельского поселения № 30 от 29.08.2013г.»

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

На территории Калтукского сельского поселения  проживает 2072 человека, в том числе: трудоспособного возраста – 973 человек, дети до 18-летнего возраста – 470 человек, старше трудоспособного возраста – 629 человек. Динамика роста населения приведена в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1

Динамика роста населения

| № п/п | Наименование | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Число родившихся | 29 | 26 | 26 |
| 2. | Число родившихся на 100 чел. | 1,39 | 1,25 | 1,24 |
| 3. | Число умерших | 27 | 25 | 25 |
| 4. | Число умерших на 100 чел. | 1,29 | 1,2 | 1,19 |
| 5. | Естественный прирост | 2 | 1 | 1 |
| 6. | Естественный прирост на 100 чел. | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| 7. | Миграционный прирост населения | -16 | -2 | -13 |

Причинами уменьшения роста численности населения являются многие факторы, в том числе миграция населения.

Население Калтукского сельского поселения, в большей своей массе, сосредоточено в одном крупном населенном пункте – с.Калтук.

Жители Калтукского сельского поселения обеспеченны школами, детскими дошкольными учреждениями, объектами соцкультбыта, инженерными сетями, дорогами и др. В соответствии с муниципальной целевой программой «Газификация населенных пунктов муниципального образования «Братский район» на 2011-2015 годы»  генеральным планом предлагается газификация с.Калтук от газораспределительной станции (ГРС) «ГРС Покосное»

Общая жилая площадь в Калтукском сельском поселении составляет 41063 м2. В настоящее время обеспеченность общей площадью по Калтукскому сельскому поселению 19,6 м2/чел.

Население Калтукского сельского поселения, в основном, имеет благоприятные условия проживания по параметрам жилищной обеспеченности. Поэтому приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание комфортных условий с точки зрения обеспеченности современным инженерным оборудованием и замена ветхого жилого фонда на новый.

Решение этих задач возможно за счёт всех источников финансирования.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

КАЛТУСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРАТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

| № п/п | Показатели | Единицы измерения. | Исходный год (2016 г.) | Расчетный срок (2032 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 51729,78 | 51729,78 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.2 | - жилых зон с личным подсобным хозяйством | га | 399 | 399 |
|  | из них: -одноэтажной индивидуальной жилой застройки с приквартирными участками | га | 399 | 399 |
| 1.3 | - общественно-деловой застройки | га | 116,66 | 116,66 |
| 1.4 | - зеленые насаждения общего пользования | га | 1 | 1 |
| 1.5 | - промышленной и коммунально-складской застройки | га | 44,19 | 44,19 |
| 1.6 | - земель сельскохозяйственного использования | га | 5430,9 | 5430,9 |
| 1.7 | - прочие территории | га | 232,89 | 232,89 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 2099 | 2119 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
|  | - дети до 16-ти лет | % | 22,4 | 23,1 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 17-59, женщины 17-54) | % | 47,6 | 47,2 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | % | 30,0 | 29,7 |
| 3 | Жилищный фонд | кв.м общей площади квартир | 41063 | 41063 |
| 3.1 | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м общей площади на одного жителя | 19,6 | 19,6 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения образования |  |  |  |
| 4.1.2 | Общеобразовательные школы | мест | 320 | 320 |
| 4.1.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 120 | 120 |
| 4.2 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |
| 4.2.1 | - дома культуры, клубы | мест | 250 | 250 |
| 4.2.2 | - библиотеки | тыс. ед. хран. |  |  |
| 4.3 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| 4.3.1 | Поликлиника | объект | 1 | 1 |
| 4.3.2 | Больница | объект | 1 | 1 |
| 4.4 | Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения: |  |  |  |
| 4.4.1 | - магазины | кв. м торговой площади | 1261,4 | 1261,4 |
| 4.4.2 | - предприятия общественного питания | объект | 1 | 1 |
| 4.4.3 | - предприятия бытового обслуживания населения | мест | 0 | 0 |
| 4.4.4 | бани | объект | 0 | 0 |
| 4.4.5 | гостиницы | объект | 1 | 1 |
| 4.5 | Физкультурно-спортивные сооружения: |  |  |  |
| 4.5.1 | - стадион | объект | 1 | 1 |
| 4.5.2 | - лыжная база | объект | 1 | 1 |
| 4.5.3 | - детские площадки | объект | - | 2 |
| 4.5.4 | - хоккейный корт | объект | - | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 22,9 | 22,9 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление – всего | тыс. куб.м/сут. |  |  |
|  | в том числе: - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб.м/сут | - |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб.м/сут | - |  |
| 6.2 | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Потребление тепла | Гкал/час | 9,08 | 10,05 |
| 6.3 | Канализация |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | тыс.куб. м/сут. | 0,4 | 0,45 |
|  | в том числе коммунально-бытовые сточные воды | тыс. куб.м/сут. | 0,4 | 0,45 |
|  | производственные | тыс. куб.м/сут. | - | 0 |
| 6.4 | Газоснабжение |  | - |  |
|  | Расход газа | тыс.куб.м/год | - | 3403,0 |
| 6.5 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Годовое потребление электроэнергии - всего | Млн. кВтч/год | 1,1 | 1,5 |
|  | Максимальная электрическая нагрузка - всего | кВтч\чел. в год | 1350 | 1500 |
| 6.6 | Телефонная связь |  |  |  |
|  | Потребность в телефонах | шт. | нет | нет |
| 7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 7.1 | Защитные сооружения – всего | объект | нет | нет |
| 8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 8.1 | Объем бытовых отходов | тыс. т/год | 0,05 | 0,05 |

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

3.3. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение, такси), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории Калтукского сельского поселения

| № | Показатели | 2016 год (прогноз) | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 2099 | 2103 | 2108 | 2112 | 2115 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 335 | 337 | 340 | 345 | 350 |

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ, установка знаков дорожного движения.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной незначительного увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

5.1. С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

5.2 Мероприятия по развитию сети дорог поселения.

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Калтукского  сельского поселения на 2017 – 2032 годы

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Окувечивание, очистка обочин автодороги с.Калтук ул.Центральная, установка знаков ДД по всей территории с.Калтук | 2017 г. | 1354,5 | администрация сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) с.Калтук ул. Молодежная 485 метров, ул. Новая 340 метров | 2018 г. | 1333,2 | администрация сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) с.Калтук ул. Спортивная 1215 метров | 2019 г. | 1500,8 | администрация сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) с.Калтук ул. Пионерская 975 метров | 2020 г. | 1550 | администрация сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) с.Калтук ул. Мира 725 метров | 2021 г. | 1400 | администрация сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) с.Калтук, ул.. Больничная 600 метров, переул. Строительный 290м. | 2022 г. | 1500 | администрация сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) с.Калтук ул. Снежная 435 метров, ул. Колхозная 725метров. | 2023 г. | 1600 | администрация сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги ( ремонт) с.Калтук ул. Большекадинская, 875 метров. | 2024 г. | 1500 | администрация сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги ( ремонт) с.Калтук ул. Погодаева 1005 метров. | 2025 г. | 1500 | администрация сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги ( ремонт) с.Калтук ул. Титова 310 метров., ул Кирова 260 метров | 2026 г. | 1500 | администрация сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги (ремонт) с.Калтук ул. Чехова 300 метров, переул. Комсомольский 275 метров | 2027 г. | 1500 | администрация сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги (ремонт) с.Калтук ул. Кооперативная 710 метров | 2028г. | 1500 | администрация сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги ( ремонт) с.Калтук ул. Школьная 840 метров | 2029г. | 1500 | администрация сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги (ремонт) с.Калтук ул. Зеленая 350 метров. | 2030г. | 1500 | администрация сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги (ремонт) с. Калтук переул. Октябрьский 330 метров, переул. Пролетарский 335 метров. | 2031 г. | 1500 | администрация сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги (ремонт) с.Калтук ул. Лесная 950 метров. | 2032 г. | 1500 | администрация сельского поселения |

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения.

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции дорог

| № п/п | Мероприятия | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, м | Стоимость выполнения мероприятий, тыс.руб. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2032 |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | с.Калтук ул. Центральная | IV | 1900 | 1300 | 1354,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | с.Калтук ул. Молодежная, Новая | V | 825 | 1333 |  | 1333,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | с. Калтук ул. Спортивная | V | 1215 | 1500 |  |  | 1500,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | с. Калтук ул. Пионерская | V | 975 | 1550 |  |  |  | 1550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | с. Калтук ул. Мира | V | 725 | 1400 |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | с. Калтук, ул.Больничная, переул. Строительный | V | 890 | 1500 |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | с. Калтук ул. Снежная, Колхозная | V | 1160 | 1600 |  |  |  |  |  |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция автодороги (ремонт) | с. Калтук ул. Большекадинская | V | 875 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкция автодороги (ремонт) | с. Калтук ул. Погодаева | V | 1005 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкция автодороги (ремонт) | с. Калтук ул.Титова, ул. Кирова | V | 570 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкция автодороги (ремонт) | с. Калтук ул. Чехова, переул. Комсомольский | V | 575 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |
| 12 | Реконструкция автодороги (ремонт) | с. Калтук ул. Кооперативная | V | 710 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |
| 13 | Реконструкция автодороги (ремонт) | с. Калтук ул. Школьная | V | 840 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |
| 14 | Реконструкция автодороги (ремонт) | с. Калтук ул. Зеленая | V | 350 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |
| 15 | Реконструкция автодороги (ремонт) | с. Калтук переулок Октябрьский,Пролетарский | V | 665 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |
| 16 | Реконструкция автодороги (ремонт) | с. Калтук ул. Лесная | V | 950 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |

7.Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения.

График выполнения мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции дорог

| № п/п | Мероприятия | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, м | График реализации мероприятий /тыс.руб./ | Ответственные исполнители | Выполнение целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2032 |  |  |
| Реконструкция |
| 1 | Окувечивание автодороги, установка знаков ДД | с.Калтук ул. Центральная | IV | 1900 | 1354,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения | Обеспечение населения качествеными услугами тран. ифраст. Повышение безопасности дорожного движения |
| 2 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | с.Калтук ул. Молодежная, Новая | V | 825 |  | 1333,2 |  |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в капремонте |
| 3 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | с.Калтук ул. Спортивная | V | 1215 |  |  | 1500,8 |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения | Увеличен. протяженности дорог с твердым покрытием |
| 4 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | с.Калтук ул.. Пионерская | V | 975 |  |  |  | 1550 |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения |
| 5 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | с.Калтук ул. Мира | V | 725 |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  | администрация сельского поселения | Обеспечение населения качествеными услугами тран. ифраст. |
| 6 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | с.Калтук, ул. Больничная, Строительный переулок | V | 890 |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  | администрация сельского поселения | Обеспечение населения качествеными услугами тран. ифраст. |
| 7 | Реконструкция автодороги(ремонт) | с. Калтук ул. Снежная, Колхозная | V | 1160 |  |  |  |  |  |  | 1600 | 1500 |  | администрация сельского поселения | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в ремонте |
| 18 | Реконструкция автодороги (ремонт) | с. Калтук ул. Большекадинская | V | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 | администрация сельского поселения | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в ремонт |
| 19 | Реконструкция автодороги (ремонт) | с. Калтук ул. Погодаева | V | 1005 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 | администрация сельского поселения | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в ремонт |
| 20 | Реконструкция автодороги (ремонт) | с. Калтук ул. ТитоваКирова | V | 570 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 | администрация сельского поселения | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в ремонт |
| 21 | Реконструкция автодороги(ремонт) | с. Калтук ул. Чехова,переул Комсомольский | V | 575 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 | администрация сельского поселения | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в ремонт |
| 22 | Реконструкция автодороги (ремонт) | с. Калтук ул. Кооперативная | V | 710 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 | администрация сельского поселения | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в ремонт |
| 23 | Реконструкция автодороги (ремонт) | с. Калтук ул. Школьная | V | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 | администрация сельского поселения | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в ремонт |
| 24 | Реконструкция автодороги (ремонт) | с. Калтук ул. Зеленая | V | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 | администрация сельского поселения | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в ремонт |
| 25 | Реконструкция автодороги (ремонт) | с. Калтук переул. Октябрьский, Пролетарский | V | 665 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 | администрация сельского поселения | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в ремонт |
| 26 | Реконструкция автодороги (ремонт) | с. Калтук ул. Лесная | V | 950 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 | администрация сельского поселения | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в ремонт |

8. Предложения по инвестиционным преобразованиям,

совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности

в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортно инфраструктуры на территории поселения.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и может изменяться в соответствии с градостроительным законодательством. Функции мониторинга по реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения осуществляет администрация сельского поселения.