02.03.2020 г. № 12

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

# БРАТСКИЙ РАЙОН

КАЛТУКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА – ГРАФИКА МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДГОТОВКУ И РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В КАЛТУКСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2018-2024 ГОДЫ» В 2020 ГОДУ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей № 46 Устава Калтукского муниципального образования,-

1. Утвердить План-график мероприятий, направленных  на подготовку и реализацию мероприятий по благоустройству территорий предусмотренных муниципальной программой «Формирование современной городской среды в Калтукском муниципальном образовании на 2018-2024 годы» в 2020 году, (приложение № 1).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене Калтукского муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Калтукского

муниципального образования

П.Ю. Большешапов

Приложение № 1

к распоряжению главы

Калтукского муниципального образования

от 02 марта 2020 года № 12

План-график мероприятий, направленных  на подготовку и реализацию мероприятий по благоустройству территорий предусмотренных муниципальной программой «Формирование современной городской среды в Калтукском муниципальном образовании на 2018-2024 годы» в 2020 году.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнение в местном бюджете размеров финансирования из всех источников, включая субсидии (с предоставлением для заключения соглашения выписки из сводной бюджетной росписи) | февраль | Глава Калтукского муниципального образования |
| 2. | Заключение соглашения между министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области и Калтукским муниципальным образованием в системе «Электронный бюджет» | февраль | Глава Калтукского муниципального образования |
| 3. | Уточнение с учетом размера субсидии перечня территорий, которые планируется благоустроить с привлечением субсидии | март | Глава Калтукского муниципального образования |
| 4. | Завершение оценки достоверности сметной стоимости | февраль | Глава Калтукского муниципального образования |
| 5. | Подготовка аукционной документации и проведение торгов по привлечению подрядчиков в рамках муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | Март-апрель | Глава Калтукского муниципального образования |
| 6. | Заключение муниципальных контрактов | апрель | Глава Калтукского муниципального образования |
| 7. | Начало работ по благоустройству территорий | июнь | Глава Калтукского муниципального образования, Технический работник |
| 8. | Завершение работ по благоустройству территорий | август | Глава Калтукского муниципального образования, Технический работник |