**16.04.2018 г. № 15**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БРАТСКИЙ РАЙОН**

**КАЛТУКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА – ГРАФИКА МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОЭТАПНОЕ ПРИВЕДЕНИЕ ВЫВЕСОК И ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В СООТВЕТСТВИЕ С ПРАВИЛАМИ БЛАГОУСТРОЙСТВА**

В целях реализации пункта 2.2 Протокола Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.06.2017 года № 410-ПРМ-А4 по вопросу реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», руководствуясь ст.46 Устава Калтукского МО,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить План-график мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и информационных конструкций в соответствие с Правилами благоустройства, согласно Приложению № 1.

2. Утвердить состав комиссии по проведению инвентаризации соответствия вывесок, размещенных на фасадных зданий и соответствия информационных конструкций нормам федерального законодательства и Правилам благоустройства, согласно Приложению 2.

3. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте Калтукского муниципального образования в сети Интернет [www.калтук.рф](http://www.калтук.рф).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Калтукского**

**муниципального образования**

**А.Ю. Гутенко**

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению главы Калтукского муниципального образования

от 16.04.2018 г. № 15

**План-график мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и информационных конструкций в соответствии с Правилами благоустройства**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Проведение инвентаризации (проверки, обследования) качества городской среды с точки зрения соответствия вывесок и информационных конструкций, в т.ч. размещенных на фасадах зданий, нормам федерального законодательства и Правилам благоустройства | До 01.05.2018 года | Кладова Т.И |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и информационных конструкций в соответствии с правилами благоустройства | До 31.12.2018 года | Кладова Т.И. |
| 3 | Проведение информационно-разъяснительной работы с наследием, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы | В течении реализации мероприятий | Кладова Т.И. |
| 4 | Разработка и внедрение системы навигации (комплекс знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования для местных жителей и гостей сельского поселения) | В течении 2018г.-2019г. | Кладова Т.И. |

**Глава Калтукского**

**муниципального образования**

**А.Ю. Гутенко**

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению главы Калтукского муниципального образования

от 16.04.2018 г. № 15

**СОСТАВ**

**комиссии, по проведению инвентаризации соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий и соответствия информационных конструкций нормам федерального законодательства и Правила благоустройства**

|  |  |
| --- | --- |
| Кладова Татьяна Ивановна | специалист администрации Калтукского сельского поселения, председатель комиссии. |
| Сухих Елена Владимировна | Ведущий специалист администрации Калтукского сельского поселения, член комиссии |
| Боровая Наталья Витальевна | Технический работник администрации Калтукского сельского поселения, член комиссии |

**Глава Калтукского**

**муниципального образования**

**А.Ю. Гутенко**