РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БРАТСКИЙ РАЙОН

КАЛТУКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛТУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


№ 10  от    28.02. 2012 г.
Об утверждении долгосрочной целевой программы 

« Ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям

многоквартирных домов Калтукского 

поселения на 2012-2014 годы »

          В целях создание благоприятных условий проживания граждан и  повышение качества реформирования ЖКХ, в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007г. № 257–ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2011 № 139 «Об утверждении правил предоставления в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов», статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 46 Устава Калтукского муниципального образования,-
ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1.   Утвердить  долгосрочную целевую программу «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Калтукского поселения на 2012-2014 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в   Информационном бюллетене Калтукского муниципального образования.

     3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю 
за собой.

                                                                               С.Н. Первых
  «УТВЕРЖДЕНО»

Постановлением главы

администрации Калтукского

сельского поселения 

от 28 февраля 2012г. № 10

Долгосрочная целевая программа

« Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов Калтукского поселения 

на 2012-2014 годы »
	Наименование

Программы

	Долгосрочная целевая программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Калтукского поселения на 2012 годы» (далее – Программа).

	Основания для

разработки Программы
	Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2011 №139 «Об утверждении правил предоставления в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

	Сроки реализации 

Программы
	2012-2014 годы


	Цели Программы
	1.Создание благоприятных условий проживания граждан.

2.Повышение качества реформирования ЖКХ.

	Задачи Программы
	1.Повышение комфортных условий проживания граждан.

2.Организация благоустройства и озеленения территории многоквартирных домов Калтукского сельского поселения

3.Создание благоприятных условий для частных инвестиций в ЖКХ.

	Объем и источники

финансирования

Программы
	Общий объем финансирования Программы на 2012 г составит

485,00 тыс.   руб., в том числе:

- средства регионального бюджета – 461,00 тыс. руб.;

- местного бюджета – 24,00 тыс. руб.;

Общий объем финансирования Программы на  2013 г  составит

493,00 тыс.   руб., в том числе:

- средства регионального бюджета – 461,00 тыс. руб.;

- местного бюджета –32,00 тыс. руб.;

Общий объем финансирования Программы на  2014 г  составит

494,00 тыс.   руб., в том числе:

- средства регионального бюджета – 461,00 тыс. руб.;
- местного бюджета – 33,00 тыс. руб

	Планируемые показатели выполнения Программы
	1.Количество дворовых территорий МКД и проездов к ним, включенных в Программу – 33 шт.

2.Доля дворовых территорий и проездов к ним, включенных в Программу, от общего количества, подлежащих ремонту дворовых территорий и проездов к ним – 16,5%.



	Ожидаемые конечные

результаты реали​зации Программы
	1.Повышение качества оказания жилищно-коммунальных услуг.

2.Повышение уровня благоприятных условий проживания граждан.

3.Рост доли частных инвестиций в ЖКХ.


Характеристика проблем, решение которых 

осуществляется путем реализации Программы 
В Калтукском сельском поселении имеется 687 МКД, из которых более 60% требуют ремонта дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям. Выполнение работ в полном объеме в ближайшие годы невозможно за счет собственных средств собственников помещений в МКД и бюджета поселения в части муниципального жилья. Администрация поселения  не может остаться в стороне от решения данной проблемы. Поэтому проблему ремонта дворовых территорий, проездов к дворовым территориям необходимо решать программным способом, предусматривающим совместное финансирование ремонта дворовых территорий, проездов к дворовым территориям, в том числе из бюджетов всех уровней. Необходимость финансирования обусловлена тем, что проблема ремонта дворовых территорий, проездов к дворовым территориям сейчас стоит очень остро. Разработка и реализация постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2011 № 139 «Об утверждении правил предоставления в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов субъектов Российской  Федерации, явилась публичным признанием данной проблемы, требующей срочного вмешательства со стороны государственных органов власти.

 

Цель и задачи Программы

Цель Программы: 

Создание благоприятных условий проживания граждан. Повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Задачи Программы:

1. Повышение комфортных условий проживания граждан.

2. Организация благоустройства и озеленения территории                                                                                          многоквартирных домов Калтукского сельского

3. Создание благоприятных условий для частных инвестиций в ЖКХ. 

Планируемые показатели результативности выполнения Программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм
	Плановое значение 
	Фактическое значение 

	
	Количество отремонтированных дворовых территорий с использованием Субсидии
	ед.
	12
	

	
	Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям с использованием Субсидии
	ед.
	1
	

	
	Доля отремонтированных дворовых территорий МКД в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий с использованием Субсидии
	%
	100
	

	
	Доля отремонтированных проездов к дворовым территориям в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям с использованием Субсидии
	%
	100
	

	
	Количество построенных и (или) отремонтированных детских и (или) спортивных площадок (за счет средств местного бюджета вне рамок Субсидии
	ед
	2
	

	
	Объем финансирования Программы, в том числе за счет средств:
	Тыс.
	1 120,00
	

	
	- областного бюджета;
	руб.
	1031,00
	

	
	- местного бюджета.
	руб.
	89,00
	


Финансирование Программы

1. Объем финансирования ремонта дворовых территорий, проездов к дворовым территориям, осуществляется по типовым расценкам по комплексному благоустройству дворовых территорий, разработанных в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.03.2011 №139, администрацией Калтукского сельского поселения и объема работ в отношении дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям, включенных в Программу.(Приложение №1)

2. Общий объем финансирования Программы составит  1 120,00 тыс.              руб., в т.ч. за счет средств:

- областного бюджета — 1031,00 тыс. руб.;

- местного бюджета —    89,00 тыс. руб.

3. Средства бюджета Калтукского сельского поселения на ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, предоставляются на условиях безвозмездности и безвозвратности, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

4. Выделение и расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, производится в соответствии с положениями п. 5 постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2011 №139 «Об утверждении правил предоставления в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации на основании соглашения о предоставлении, заключаемого между Министерством регионального развития Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

5. В случае отсутствия выделенных средств из федерального бюджета действие Программы может быть изменено. 

Срок реализации Программы

Срок реализации Программы устанавливается  –  2012-2014 годы.

Система управления Программой

Администрация Калтукского сельского поселения для достижения целей и задач Программы выполняет следующие мероприятия:

-    проводит активную агитационно-разъяснительную работу;

- формирует адресный перечень подлежащих ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам в рамках Программы;

- после получения средств из бюджета Иркутской  области, полученных из федерального бюджета и предусмотренных в бюджете области средств финансирования на ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, проводит процедуру выбора подрядных организаций на проведение указанных работ в соответствии с действием Федерального закона 94-ФЗ и заключения с ними договоров,   согласно Порядку, утвержденному нормативно-правовым актом органа местного самоуправления муниципального образования;

- устанавливает порядок и сроки предоставления в администрацию Калтукского сельского поселения информации о ремонте дворовых территорий, проездов к дворовым территориям, субъектами финансирования;

- в установленном порядке согласовывает проектно-сметную документацию и акты приемки работ по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям;

- перечисляет в установленном порядке бюджетные средства, предусмотренные на финансирование программных мероприятий, на банковские счета подрядных организаций;

- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий программы;

- осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и планируемых показателей результативности выполнения Программы.

Формирование адресного перечня подлежащих ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам в рамках Программы

Перечень дворовых территорий и проездов к, планируемый для проведения мероприятий в рамках Программы, сформирован на основании заявок о необходимости ремонта дворовых территорий, проездов к дворовым территориям, представленных организациями, обслуживающими жилищный фонд, либо собственниками помещений в многоквартирном доме, по результатам анализа обследования и составления дефектных ведомостей.

Глава Калтукского сельского поселения
С.Н. Первых

Приложение №1

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,

в отношении которых планируется  выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту в рамках Программы

	№ п./п. 
	Наименование объекта
	Наименование подрядных организаций, выбранных в соответствии с действием Федерального закона 94-ФЗ 
	Объекты благоустройства

	1
	2
	3
	4

	2012 г.

	1
	ул. Гагарина, д. 12
	
	Проезды к дворовым территориям многоквартирных домов

	2
	ул.Гагарина д. 13
	
	Проезды к дворовым территориям многоквартирных домов

	3
	ул. Гагарина, д. 15
	
	Проезды к дворовым территориям многоквартирных домов

	4
	ул. Гагарина, д. 17
	
	Проезды к дворовым территориям многоквартирных домов

	5
	ул. Гагарина, д. 19
	
	Проезды к дворовым территориям многоквартирных домов

	6
	ул. Гагарина, д. 21
	
	Проезды к дворовым территориям многоквартирных домов

	7
	ул. Новая, д. 3
	
	Дворовые территории многоквартирных домов

	8
	ул. Новая, д.5
	
	Проезды к дворовым территориям многоквартирных домов

	9
	ул. Новая, д.6 
	
	Проезды к дворовым территориям многоквартирных домов

	10
	ул. Новая, д.7
	
	Проезды к дворовым территориям многоквартирных домов

	11
	ул. Новая, д.8 
	
	Проезды к дворовым территориям многоквартирных домов

	2013 г.

	1
	ул. Лесная, д. 74
	
	Проезды к дворовым территориям многоквартирных домов

	2
	ул. Лесная, д. 76
	
	Проезды к дворовым территориям многоквартирных домов

	3
	ул. Лесная, д. 78
	
	Проезды к дворовым территориям многоквартирных домов

	4
	ул. Лесная, д. 80
	
	Проезды к дворовым территориям многоквартирных домов

	5
	ул. Молодежная, д. 2
	
	Проезды к дворовым территориям многоквартирных домов

	6
	ул. Молодежная, д. 4
	
	Проезды к дворовым территориям многоквартирных домов

	7
	ул. Молодежная, д. 6
	
	Проезды к дворовым территориям многоквартирных домов

	8
	ул. Молодежная, д. 12
	
	Проезды к дворовым территориям многоквартирных домов

	9
	ул. Молодежная, д. 14
	
	Проезды к дворовым территориям многоквартирных домов

	10
	ул. Молодежная, д. 16
	
	Проезды к дворовым территориям многоквартирных домов

	11
	ул. Сазонова, д. 15
	
	Проезды к дворовым территориям многоквартирных домов

	2014 г.

	1
	ул. Мира, д. 8
	
	Дворовые территории многоквартирных домов

	2
	ул. Мира, д. 4
	
	Проезды к дворовым территориям многоквартирных домов

	3
	ул. Мира, д.10
	
	Проезды к дворовым территориям многоквартирных домов

	4
	ул. Мира, д. 12
	
	Проезды к дворовым территориям многоквартирных домов

	5
	ул. Центральная, д. 5
	
	Проезды к дворовым территориям многоквартирных домов

	6
	ул. Центральная, д. 7
	
	Проезды к дворовым территориям многоквартирных домов

	7
	ул. Центральная, д. 9
	
	Проезды к дворовым территориям многоквартирных домов

	8
	ул. Центральная, д.11
	
	Проезды к дворовым территориям многоквартирных домов

	9
	ул. Центральная, д. 1а
	
	Проезды к дворовым территориям многоквартирных домов

	10
	ул. Центральная, д. 1
	
	Проезды к дворовым территориям многоквартирных домов

	11
	ул. Центральная, д. 3
	
	Проезды к дворовым территориям многоквартирных домов

	ВСЕГО по Калтукскому сельскому поселению 

- проездов к дворовым территориям 32 МКД 
	
	ВСЕГО объем финансирования ремонта дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД по Калтукскому сельскому поселению 1 120,00 тыс. руб.,
в том числе:
- финансирование из бюджета Иркутской области – 1031,00 тыс. руб.;
- местный бюджет – 89,00 тыс, руб.;


Глава Калтукского сельского поселения                                                                                          С.Н. Первых

