Российская Федерация

Иркутская область

Калтукское муниципальное образование

Администрация 
Калтукского сельского поселения
Глава администрации
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 13  от  18.04.2011 г.

Об утверждении правил организации

и проведения работ по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог

общего пользования местного значения

В соответствии со статьями 17 и 18 Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007г "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", пунктами 5  части 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании ст. 46 Устава Калтукского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (приложение № 1).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном бюллетене Калтукского муниципального образования  и вступает в силу с 01 мая 2011 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

                                                                    _________________  С.Н.Первых
Приложение № 1 
к  постановлению 

главы Калтукского 
муниципального образования

№ 13 от 18.04.2011г.

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1. Настоящие Правила определяют порядок организации и проведения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее - работы по ремонту автомобильных дорог) (ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения"), работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее - работы по содержанию автомобильных дорог).

2. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог (далее - работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог) включают в себя следующие мероприятия:

а) оценка технического состояния автомобильных дорог;

б) разработка проектов работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - проекты) или сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - сметные расчеты);

в) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

г) приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

3. Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог в отношении автомобильных дорог, находящихся на территории Калтукского муниципального образования, обеспечивается администрацией Калтукского сельского поселения.

4. В соответствии с Приказом Минтранса Российской Федерации от 27.08.2009 N 150 "О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог" оценка технического состояния автомобильных дорог местного значения проводится не реже одного раза в год.

Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в отношении всех автомобильных дорог местного значения независимо от их форм собственности и значения.

При проведении диагностики автомобильных дорог должны использоваться измерительное оборудование, приборы, передвижные лаборатории, имеющие свидетельство о поверке. Данное оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств измерений либо должно быть метрологически аттестованным.

По результатам оценки технического состояния автомобильной дороги:

1) устанавливается степень соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги требованиям технических регламентов;

2) обосновывается возможность движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам, на основании данных диагностики путем проведения специальных расчетов.

5. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в соответствии с проектами организации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности администрация  Калтукского сельского поселения осуществляет формирование плана разработки проектов или сметных расчетов.

6. Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом утвержденной Приказом Министерства транспорта Российской Федерации классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, а также периодичности проведения работ по содержанию автомобильных дорог и периодичности проведения работ по содержанию входящих в их состав дорожных сооружений.

Расходы, связанные с выполнением работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляются за счет средств местного бюджета.

Планирование бюджетных ассигнований на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется с учетом сформированного муниципального задания на очередной финансовый год.

7. В случае, если предусмотренные на содержание автомобильных дорог бюджетные ассигнования на очередной финансовый год ниже потребности, определенной в соответствии с нормативами денежных затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог, администрация Калтукского сельского поселения уточняет муниципальное задание в соответствии с произведенными сметными расчетами.

8. При разработке сметных расчетов должны учитываться следующие приоритеты:

а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий;

б) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.

9. Утвержденные администрацией Калтукского сельского поселения проекты или сметные расчеты являются основанием для формирования ежегодных планов проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

В соответствии с такими планами проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями, определяемыми по итогам размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 08.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Исполнителем муниципального заказа на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог является лицо, заключившее с муниципальным образованием муниципальный контракт либо гражданско-правовой договор на выполнение работ, в соответствии с действующим законодательством.

10. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог:

а) выполняются работы по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств в зоне проведения работ;

б) организуется движение транспортных средств в зоне проведения работ в соответствии со схемами, согласованными органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения ОВД по Братскому району.
11. При возникновении на автомобильной дороге препятствий для движения транспортных средств в результате обстоятельств непреодолимой силы обеспечивается принятие незамедлительных мер по организации дорожного движения или временному ограничению либо прекращению движения транспортных средств.

12. Приемка результатов выполненных подрядными организациями работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется Службой подготовки и обеспечения градостроительной деятельности в соответствии с условиями заключенного контракта на их выполнение.

13. Приемка результатов выполненных работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется Комитетом по архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи в соответствии с условиями заключенного контракта на их выполнение путем оценки уровня содержания автомобильных дорог.

